Приложение № 1 к приказу № 20 от 23 декабря 2013 г. График работ по внедрению электронного журнала № Содержание работ Срок Результат Ответственный 1 Анализ текущего состояния. Оптимальные условия - уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ Декабрь 2013г Оптимальные условия Кожевникова А.В. - Техническое оснащение образовательного учреждения Декабрь 2013г Оптимальные условия, потребность в дополнительном оборудовании Кожевникова А.В. - Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним Декабрь2013г Оптимальные условия Кожевникова А.В. 2 Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения Декабрь 2013г Приказы ОУ Кожевникова А.В. 3 Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ. Декабрь2013г Список оборудования Кожевникова А.В. 4 Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными Декабрь 2013г Данные по 1 -8 классам 2013-2014 уч. года Елисеева О.В., Василюк М.Н., Богданова Н.В., Корзова Е.А., Попова О.П. 5 Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ Декабрь2013г Приказ Кожевникова А.В. 6 Получение согласия на обработку персональных данных Декабрь 2013г Заявления о согласии, договоры с родителями Кожевникова А.В., классные руководители 7 Организация обучения педагогических сотрудников работе в выбранном ЭЖ Декабрь 2013г Повышение компетентности сотрудников ОУ Кожевникова А.В. 8 Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД Январь 2013г., 1-8 классы Умения пользоваться ЭЖ Классные руководители, Кожевникова А.В. 9 Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД Январь 2013г., 1-8 классы Умения пользоваться ЭЖ Классные руководители, Кожевникова А.В. 10 Ввод информации по успеваемости учащихся в ЭЖ. Ежедневно с 01.01.2014г. Учет успеваемости и посещаемости обучающихся Классные руководители, учителя предметники 11 Контроль над организацией работ по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости Ежемесячно с 01.01.2014г. Учет успеваемости и посещаемости обучающихся Кожевникова А.В., Латышева В.Л. 12 Формирование отчетности по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости Ежемесячно с 01.01.2014г. Отчеты по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости Кожевникова А.В., Латышева В.Л.